Besprechung 22.4.26

Ziel:

Jans to dos weitgehend erledigen bis Ende Mai wegen US-Aufenthalt anschließend

Publikationsziel für ersten Bericht und Website-launch: Woche vor der EZB-Sitzung am 10.9.26

Einbezug eines externen Dienstleisters für die Grafik ca. im Juni

Jan

- Entwurf Methodenpapier

- Entwurf Berichtsdokument für quartärlichen ZEW-EZB-Momentum Indikator mit Grafiken, Einbezug Pascal/Mediendesign.

- Reden-Upload-Automatisierung

- Überprüfen, wie wir angesichts des geplanten Launch im September mit Sommerlochproblem umgehen, Verlängerung des Reden-Zeitfensters im September z.B. auf 8 – 10 Wochen? Verfügbarkeit der Reden über den Sommer für das Vorjahr checken und dann entscheiden.

Friedrich

- Checkt mögliche neue Quelle für Renditen

- Gibt Farbgrenzwerte für Indikatoren (z.B. Schuldenquote in Bezug auf 60-Prozent-Grenzwert)

- Kontaktaufnahme für Gastbeiträge extern für Launch (z.B. Masuch, Quitzau)

Peter

- Umschaltung auf Werte relativ zum Euro-Durchschnitt für die Indikatoren Economic and Fiscal Landscape

- Euro-Mitgliedschaft einpflegen und in den Grafiken ausweisen

- Landkarte mit Scores Ratsmitglieder: einheitlich zwei Stellen hinter dem Komma, bei missing values keine „0“, sondern „-„

- CSV download files for full-history and for 6-weeks-council-stance.

- Prevent repeated clicking on "play" button

- Steuerung Vergabe für: Creative, artistic redesign based on current draft version

- Speech crawler and LLM extraction automatically on the server

- ECB session dates and ECB rates should be automatic.

Protokoll EZB-Monitor

Fiscal Landscape:

- Einzelne Länder direkt downloadbar (Exuzidis)

  - Peter/Friedrich: Nein nur ganz Liste aber einfache gestaltet, nicht wie bei Eurostat

- Wertung der Farbskala  Was ist die richtige Farbskala? (Feldkircher)

  - Farbskale drückt schon Wertung aus (Lena)

    - Farbskale könnte man relativ zum Potentialwachstum machen oder Abweichung vom Durchschnitt

- Vielleicht noch kurzfristige Zinssätze hinzufügen (Lena)

- Aufnahme von Wechselkursen in den Monitor (Seitz)

- Darstellung der Fiskalwerte relativ zum Durchschnitt (Masuch)

  - Gewichteter oder ungewichteter Durchschnitt  große Länder halten sich nicht an Fiskalregeln

- Vermögenspreise noch mitaufnehmen (Von Storch)

- Was sind die richtigen Variablen  Input vs Output Logik von Zentralbanken (Feldkircher)

EZB Ratspositionen

Generell

- Warum nicht auch die Pressemitteilung als offizielle Ratsposition analysieren (Seitz)

  - Feldkircher: zu sehr strukturiertes Dokument

- Probleme der Reproduzierbarkeit bei GPT (Feldkircher)

- Rotationssystem berücksichtigen (Feldkircher)

- Wie wird mit Reden über andere Themen umgegangen?

  - Kennzeichnen wie gut die Informationslage der einzelnen Personen ist  Unsicherheitsmaß (Lena)

- Position auf Assetankäufe (Masuch)

- Prompt Formulierung und Interpretation  Nicht die latente hawkish-dovishness, sondern aktuelle Position zu restriktiver bzw. expansiver Geldpolitik (Lena)

- Vergleich zum Dot Plot der FED (Feldkircher)

- Was ist der Unterschied zum Hawkometer der Commerzbank? (Losse)

- Vergleich mit Mittelwert interessant (Pirkl)

- Was passiert nach Projektende? (Losse)

Biografien:

- Download Button für die Redenscores (Losse)

- Anzahl der Ratsmitglieder  Euromitgliedschaft korrekt darstellen (Seitz)

6 week score:

- Quite week als guter Veröffentlichungsterm vor Sitzung (Exuzidis)

Unabhängig von den inhaltlichen Fragen,

sind aus technischer Sicht, noch folgende Aufgaben anhängig

- Coloration - an explicit third color for the mid range, for instance yellow between green and red?
Alternatively - stretch the transition range where green merges into red - to provide more nuance

- Accession years of Euro countries - create a list of countries and the years of their becoming Euro zone members.
Filter all javascript data files through the accession year constraint.

- CSV download files for full-history and for 6-weeks-council-stance.

- Prevent repeated clicking on "play" button

- Creative, artistic redesign based on current draft version

- Speech crawler and LLM extraction automatically on the server

- ECB session dates and ECB rates should be automatic.