EZB-Transparenzmonitor – Detailplanung

Stand: 22.07.2025

# Zeitplan

Ziel Launch: Ende Q1 2026

Vorläufige Version, fertig für externe Tests: Ende Q4 2025

Aufgabenteilung:

- Friedrich und Jan spezifizieren ZEW-EZB-Indikatorik und Zeitreihen

- Peter erarbeitet bis Anfang Oktober erste Ideen für Erscheinungsbild und leichte Zeitreihen-Downloadmöglichkeit

- Jan: Lieferung Daten EZB-Ratsmiglieder an Peter (hatten wir  beim Workshop nicht angesprochen, aber die Daten haben wir schon glaube ich)

- Pascal und Julia stehen als Sparringspartner zur Verfügung und machen sich Gedanken zur Kommunikationsseite

Nächster interner Workshop 7. Oktober 14:30 Uhr

# Zu klären:

- Automatisierte Schnittstellen von EZB, Eurostat möglich? Thomas Wirth: es kommt auf die Copyrights der Anbieter an.

  - Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/help/copyright-notice - kein Problem

  - ECB: https://www.ecb.europa.eu/services/using-our-site/disclaimer/html/index.en.html  - keine Problem

- Leichte Zeitreihen-Download-Möglichkeit – Template programmieren

- Automatisierung von Daten-Importen (Zeitstempel zum Aktualitäsgrad herausgeben).

# Ausgangspunkt:

Wir brauchen eine transparente Eingangsseite

- Leichter Zugang zu den verschiedenen Unterabschnitten

- Herausstellung der letzten Aktualisierung und des nächsten Termin

  - (Entscheidung Frequenz)

- Herausstellung „ZEW-EZB-Indikator“

- Wissenschaftliche Grundlage

Besprechung 22.7.: Auf die Seite gehört:

- Logo SGW, ZEW

- Navigationsleiste mit Tabs

- Impressum

- Sprachenumschaltung DE/EN

- Kontakt/Datenschutz

- Seite ist auf Smartphone-Darstellbarkeit zu testen

# Diese Felder sollen abgedeckt werden:

# EZB-Rat

Ausgangspunkt Liste mit Fotos und Namen

Anklickbar: CVs mit Daten Amtszeit

LLM-Indikator prominent

Mehrheitsverhältnnisse Hawk-dove über Zeit – Median-Ratsmitglied

# Fiskaldaten

Rating

Schuldenstand/BIP der Mitgliedstaaten

AMECO Database, dort gibt es auch zipped txt csv xlsx files: hier die allgemeine Eingangsseite:

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-research-and-databases/economic-databases/ameco-database_en

Hier der Link zur Zeitreihe Schuldenstand/BIP:

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/667e9fba-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/2f9f3ab7-09e9-4665-92d1-de9ead91fac7/state/analysis

Fiscal Space-Indikatoren der Mitgliedstaaten aus akademischer Quelle, vielleicht mit Heat map

Verschuldung EU

EZB-Staatsanleihenbestand – in % BIP, ggf. mit etwas Analytik, z.B. in % BIP, aufwänderiger Abweichung vom EZB-Kapitalschlüssel

Fiskalische Position des LLM-Medians

Spreads (können wir da etwas automatisieren, extrem zeitvarianter Indikator)

# Makrodaten

HVPI-Inflation

Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?lang=en&category=prc.prc_hicp

Outputlücke

AMECO Database (Details  zu AMECO siehe oben).

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/667e9fba-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/2f9f3ab7-09e9-4665-92d1-de9ead91fac7/state/analysis

Mitgliedstaaten, Euro-Durchschnitt, LLM-Median-Land

Abweichung Median vom Euro-Durchschnitt

# Fakten EZB-Geldpolitik

Leitzinsen –

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.de.html

Termine Ratssitzungen

Status Ankaufprogramme

Neueste Reden

Indikator LLM

# Externe wissenschaftliche Reflexionen

Charakter: ZEW-Wissenschaftler screenen die wissenschaftliche Literatur

„Discussion Paper des Monats“

EZB-Kommentare